VueSign

Digital Signage Platform

인프라 확장 전략 문서

Infrastructure Scaling Strategy

문서 버전: 1.0

작성일: 2026-04-14

분류: 내부 기술 문서

# 1. 현황 분석

## 1.1 현재 아키텍처

현재 VueSign은 단일 서버 구조로 운영되고 있습니다:

| 구성요소 | 현재 사양 | 역할 |
| --- | --- | --- |
| Backend | Node.js / Express × 1 | REST API, Socket.IO, 스케줄 관리 |
| Database | MySQL × 1 (Prisma ORM) | 모든 테넌트 데이터 통합 저장 |
| Admin Frontend | React / Vite (5173) | 관리자 대시보드 |
| Player | Electron + React (5174) | 디지털 사이니지 재생 |
| Storage | 로컬 디스크 | 콘텐츠 파일 저장 |

## 1.2 핵심 문제점: Single Point of Failure (SPOF)

백엔드 서버 1대가 중단되면 모든 업체의 서비스가 동시에 중단됩니다. 현재 구조에서는 백엔드, 데이터베이스, 파일 저장소 모두가 단일 장애점(SPOF)입니다.

## 1.3 현재 강점 (이미 구현됨)

- 플레이어 오프라인 캐시: 콘텐츠를 로컬에 저장하여 서버 장애 시에도 기존 콘텐츠 계속 재생

- 스케줄 로컬 저장: Zustand persist로 스케줄 데이터 보존

- 자동 재연결: 서버 복구 시 자동으로 동기화 재개

- CORS 다중 오리진 처리: Electron, 브라우저, Capacitor 모두 지원

→ 서버가 30분 정도 다운되어도 플레이어는 기존 콘텐츠를 계속 재생합니다.

# 2. Phase 1 — 즉시 적용 (업체 1~10개)

최소한의 변경으로 최대한의 안정성을 확보하는 단계입니다.

## 2.1 PM2 클러스터 모드

현재 node src/app.js로 단일 프로세스 실행 → PM2로 멀티 프로세스 + 자동 복구

pm2 start ecosystem.config.js

| 항목 | 효과 | 난이도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM2 Cluster Mode | CPU 코어별 Worker 분산 + 자동 복구 | ★☆☆☆☆ | P0 (필수) |
| Health Check Endpoint | /api/health 주기적 모니터링 | ★☆☆☆☆ | P0 (필수) |
| Graceful Shutdown | SIGTERM 시 진행 중 요청 완료 후 종료 | ★★☆☆☆ | P0 (필수) |
| 장애 알림 (Slack/Telegram) | 서버 다운 시 즉시 알림 발송 | ★★☆☆☆ | P1 (권장) |
| DB Connection Pool 관리 | Prisma connection_limit 설정 | ★☆☆☆☆ | P1 (권장) |
| 자동 백업 (mysqldump cron) | 매일 DB 백업 → 외부 저장소 | ★☆☆☆☆ | P1 (권장) |

## 2.2 ecosystem.config.js 예시

module.exports = {

apps: [{

name: 'vuesign-api',

script: 'src/app.js',

instances: 'max',        // CPU 코어 수만큼

exec_mode: 'cluster',    // 클러스터 모드

max_memory_restart: '500M',

watch: false,

env: { NODE_ENV: 'production', PORT: 3001 }

}]

};

## 2.3 기대 효과

- 프로세스 크래시 시 자동 복구: 1~3초 내

- 무중단 배포: pm2 reload vuesign-api

- 메모리 누수 방지: max_memory_restart 설정

- CPU 활용 극대화: 단일 코어에서 멀티 코어로

# 3. Phase 2 — 이중화 (업체 10~50개)

서버를 2대 이상으로 운영하여 단일 장애점을 제거합니다.

## 3.1 아키텍처 변경

[Nginx Load Balancer]

├─ [Node.js #1]  ──┐

└─ [Node.js #2]  ──┼──▶ [MySQL Primary]

│        │

[Redis]   [MySQL Replica]

| 항목 | 설명 | 난이도 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- |
| Nginx Reverse Proxy | 로드밸런싱 + SSL 종단 + 정적 파일 서빙 | ★★☆☆☆ | P0 |
| Node.js 이중화 | 최소 2대 → 1대 장애시 나머지가 처리 | ★★☆☆☆ | P0 |
| Redis 캐시 | 날씨 API, 세션, 빈번 조회 결과 캐싱 | ★★☆☆☆ | P1 |
| MySQL Read Replica | 읽기 부하 분산 (플레이어 스케줄 조회 등) | ★★★☆☆ | P1 |
| R2/S3 오브젝트 스토리지 | 콘텐츠 파일 외부 저장소로 이전 | ★★☆☆☆ | P1 |
| 모니터링 (Grafana) | CPU, 메모리, 응답시간, DB 코드르 실시간 추적 | ★★★☆☆ | P2 |

## 3.2 Socket.IO 이중화 시 주의사항

Socket.IO는 특정 서버에 sticky session이 필요합니다. Nginx에서 ip_hash 또는 Redis Adapter를 사용해야 합니다:

- @socket.io/redis-adapter 로 서버 간 이벤트 동기화

- Nginx upstream에 ip_hash 디렉티브 설정

# 4. Phase 3 — 본격 SaaS (업체 50개+)

컨테이너 오케스트레이션으로 자동 스케일링 + 자가 복구를 달성합니다.

| 항목 | 설명 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| Kubernetes (K8s) | API Pod 자동 스케일링 (HPA) | EKS / GKE / NCP |
| CDN | 이미지/영상 콘텐츠 엣지 서빙 | CloudFlare / AWS CF |
| Queue System | 스케줄 배포, 스크린샷 비동기화 | BullMQ + Redis |
| DB Cluster | MySQL InnoDB Cluster / PlanetScale | 자동 Failover |
| 리전별 배포 | 서울 / 도쿄 / 싱가포르 등 | 해외 진출 시 |
| CI/CD Pipeline | GitHub Actions → Docker Build → K8s Deploy | 무중단 배포 |

## 4.1 테넌트 데이터 격리 전략

현재 VueSign은 tenantId 컬럼으로 테넌트를 구분하는 방식입니다. 규모별 전략:

| 규모 | 방식 | 장점 | 단점 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~50 업체 | Shared DB + tenantId 컬럼 (현재 방식) | 단순, 유지보수 용이 | 대규모 시 성능 제한 |
| 50~200 업체 | Schema-per-tenant (테넌트별 DB 스키마) | 격리 강화, 마이그레이션 용이 | 스키마 관리 복잡도 증가 |
| 200+ 업체 | DB-per-tenant (테넌트별 DB 인스턴스) | 완전 격리, 보안 최고 | 비용 증가, 인프라 복잡 |

→ 현재 Shared DB + tenantId 방식은 50개 업체까지 충분히 유효합니다.

# 5. 비용 예측 (월간)

| 항목 | Phase 1 | Phase 2 | Phase 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| 서버 (클라우드) | 월 5~10만원 (VPS 1대) | 월 30~50만원 (서버 2~3대) | 월 100만원+ (K8s 클러스터) |
| DB | 포함 | 월 10~20만원 (RDS) | 월 30만원+ (Cluster) |
| CDN / Storage | 무료 티어 | 월 5~10만원 | 월 20만원+ |
| 모니터링 | 무료 (UptimeRobot) | 월 3~5만원 (Grafana Cloud) | 월 10만원+ (Datadog) |
| 합계 | 월 5~10만원 | 월 50~85만원 | 월 160만원+ |

# 6. 로드맵 타임라인

| 시기 | Phase | 핵심 작업 | 트리거 |
| --- | --- | --- | --- |
| ~Q3 2026 | Phase 1 | PM2, 헬스체크, 장애알림, DB백업 | 서비스 오픈 시점 |
| Q4 2026 | Phase 2 전반 | Nginx LB, Node 이중화, Redis 캐시 | 업체 10개 돌파 시 |
| Q1 2027 | Phase 2 후반 | DB Replica, S3/R2, 모니터링 | 업체 30개 돌파 시 |
| Q2 2027+ | Phase 3 | K8s, CDN, Queue, CI/CD | 업체 50개+ 또는 해외 진출 |

# 7. 결론 및 권고

현재 VueSign의 아키텍처는 초기 SaaS 단계에서 일반적인 구조이며, 플레이어의 오프라인 캐시 설계가 이미 훌륭하게 구현되어 있어 서버 장애 시에도 플레이어는 계속 재생됩니다.

### 핵심 권고사항

- Phase 1은 즉시 적용 권장 (PM2 클러스터 + 장애 알림)

- Phase 2는 업체 수가 10개를 넘은 시점에 시작

- Phase 3는 수익 구조가 확인된 후 투자

- 각 Phase는 병렬이 아닌 순차적으로 적용

- 과도한 선투자보다 문제 발생 시점에 맞춰 확장하는 것이 효율적

본 문서는 향후 확장 논의 시 기초 자료로 활용됩니다.